Dear 伟华：

营运线上化一期及门店排班功能已经开发完成，请安排测试人员按照工程部署文档进行部署，开始进行测试。

**1、项目信息**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目标识/名称** | 营运线上化一期及门店排班功能 |
| **版本号** | V\_2.5.0 |

**2、需求列表**

**营运线上化一期原型**

<http://moxshan.gitee.io/operation_analysis_management/#g=1&p=%E7%89%A9%E6%96%99%E7%94%B3%E8%AF%B7>

**排班管理原型**<http://moxshan.gitee.io/workforce_management/#g=1&p=%E6%8E%92%E7%8F%AD%E7%AE%A1%E7%90%86>

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **详情** | **开发人员** | **产品人员** | **备注** |
| 1 | 门店职能及通讯录 | 程龙、王静 | 莫肖珊 |  |
| 2 | 物料管理 | 彭福生、王静 | 莫肖珊 |  |
| 3 | 任务发布管理 | 彭福生、王静 | 莫肖珊 |  |
| 4 | 排班管理 | 邓奕宏、王静 | 莫肖珊 |  |

**3、本版本修复的BUG列表***（如果此版本有之前所修改的遗留bug，需附上bug号）*

无

**4、测试建议**

*无*

**5、性能测试需求**

*无*

**6、时间计划表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **计划提测时间** | **实际提测时间** | **提测状态** | **备注** |
| 2020-03-21 | 2020-03-21 | 正常 |  |

**7、部署文件**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试部署文档 | | | |
| **类型** | **项目名称** | **war包地址/Git分支名** | **备注** |
| Java | boot\_oao\_operation\_service | V\_2.5.0\_M\_material\_task | 新项目，有建表脚本，有配置文件 |
| Java | boot\_o2o\_app | V\_2.5.0\_M\_material\_task | 有配置文件 |
| Java | boot\_o2o\_platform | V\_2.5.0\_M\_material\_task | 有配置文件 |
| 前端 | s1\_o2oappstatic | online\_operation |  |
| APP | 门店助手APP |  | 届时找栋文拿 |

数据库脚下周一补充

配置文件：

/app/svr/server/boot\_o2o\_platform/config/application.yml

o2o:  
 dubbo:  
 operation:  
 group: oao\_operation  
 version: 1.0.0

/app/svr/server/boot\_o2o\_app/config/application.yml

o2o:  
 operation:  
 group: oao\_operation  
 version: 1.0.0

**8、工时统计**

程龙：3天

邓奕宏：12天

莫肖珊：12天

王静：18天

彭福生：18天